## Slide 1: 运通汇周例会
2017-9-11

## Slide 2: 本周工作重点
1、卡券、卡包、储值购买界面整合。
2、云之家应用电子名片调整
4、太平洋保险接口对接
5、会员系统报表开发
6、运通汇报表开发
7、商城需求调研及设计
8、微信端我的卡券界面改造

## Slide 3: 上周总结
1、活动方案增加、卡券、储值、套餐增加活动方案处理
2、会员增加字段
3、增加卡券同时消费的功能
4、增加卡券积分抵扣的功能
5、调整业务操作记录高级查询及表头信息
6、电子名片上线
7、太平洋保险接口对接
8、系统bug修改

## Slide 4: 讨论